项目名称：拯救中国最美的湿地草原若尔盖环保公益行动（简称拯救若尔盖）

申请主体：拯救若尔盖志愿者联盟

项目概述：

1）	项目内容简述：

若尔盖湿地草原被专家称作“中国西部高原之肾”、“黑颈鹤之乡”和“中国最美的湿地”。近些年，湿地退化严重，沙化情况十分严峻：草原沙化面积过去12年来大面积增长，已达到158万亩，占草原总面积的12%，并且还在以每年11.65%的速度递增！

我们正在实施“拯救中国最美的湿地草原若尔盖环保公益行动”，让沙地能少一亩是一亩，绿地能多一亩是一亩。行动目标是：通过持续不断的努力，向全社会呼吁和招募志愿者和认领者，减缓和改变若尔盖湿地草原的沙化趋势，对已经沙化的湿地草原进行恢复性的治理，推动国家实施若尔盖治沙的重大项目，最终治理好若尔盖沙化草原。

我们设计了“认领湿地草原”机制，这是一种可操作性强、具有法律效力的机制。主要参与形式为：每个认领湿地草原者（个人认领或联合认领）捐资1350元，认领一亩沙化草原，由当地治沙专门机构负责实施治理，用5年左右时间共同努力让一亩沙地变成绿地。每个认领湿地草原者可获得当地政府颁发的“湿地草原户口本”，这同时是一份治沙协议书，清晰界定了认领者和实施机构的权利与义务，便于实施，便于考核。

这种机制把认领人和湿地草原的治理有效的结合起来，并便于海内外各界团体、个人广泛参与，可在最大程度上增强参与者的认同感和归属感，充分调动参与者的热情，可执行性强，透明度高，方便监督管理，通过社会各界的参与和媒体的宣传，不断增强全社会对生态与环保的关注。

经过1年多的精心治理，首批被认领的120亩沙化湿地草原已经披上了绿装，防风阻沙的作用十分明显，成活率约80%，完成护栏保护建设等。此项公益活动陆续吸引了上百名社会知名人士和志愿者及企业的加入，不仅有一汽—大众奥迪销售事业部这样有社会责任感的企业，还有环保总局副局长潘岳和成龙、宋祖英、江南春、钱文忠、陈彤等文艺界、企业界、学术界、媒体界等60余位社会知名人士加入，更有年仅11岁、用自己压岁钱认领沙化草原的毛可一小朋友等众多的志愿者。

此项公益行动产生了较大社会反响，被媒体广为报道，也促进了四川省林业部门和环保部门实施了“若尔盖治沙”重点项目。还在当地产生重大反响，唤起了牧民们对于湿地沙化的重视，提升了牧民们的保护意识，推动了禁牧协议的签署。

这个项目将是一个长期和可持续的项目，拯救若尔盖志愿者联盟充分认识到任务的艰巨性，希望充分招募组织者和志愿者，组建规范的环保机构和组织，制定持续性的推广和实施规划，通过长期和持续的努力，最终实现拯救若尔盖和治理全部沙地的梦想。

2）项目地点：四川省阿坝藏族羌族自治州若尔盖县阿西乡等草原沙化严重地区

3）项目执行周期：

这是一个长期的治理项目，最少也需要50年以上的时间，拯救若尔盖志愿者联盟最终希望完全治理好158万亩沙化草原，将为之不懈努力。第一期计划用10年时间，吸引社会各界包括政府部门力量，治理超过5万亩沙地。

首批2007年9月22日认领的120亩沙地，预计2012年前后治理成为绿地。

4）项目合作方及角色：

拯救若尔盖志愿者联盟（发起者），合作方：中国环境文化促进会，首都青年编辑记者协会，中国青少年社会服务中心，若尔盖县委和县政府，若尔盖县林业局，若尔盖湿地自然保护区管理局等机构和各个湿地草原认领者

5）项目资金总额：

资金来源：志愿者和认领者捐助约13万元，安踏公司捐助10万元，一汽大众奥迪销售事业部助约4万元，中国青少年社会服务中心支持约10万元，资金正陆续到位

项目综述：

1）项目背景（问题根源）

若尔盖湿地草原位于青藏高原东麓的川西北地区，被《中国国家地理》和专家评为“中国最美的沼泽、湿地”第一名，它是中国特有的、世界最大的高原泥炭沼泽型湿地，也是红军长征经过的著名“草地”，更是中华民族母亲河——黄河的“几”字形第一个拐弯所在地。若尔盖湿地草原还被中外专家誉为“中国西部高原之肾”，对调节水资源的平衡，稳定流域内的生态平衡和大西北内陆气候作用重大。

但是近几十年来，特别是最近20年，若尔盖湿地草原的退化沙化状况到了触目惊心的程度，正在经历一场前所未有的生态噩梦，一片片沙化的伤疤在绿色中蔓延。沼泽已经难觅踪迹，300多个湖泊干涸了200多个，湿地面积萎缩超过60%，草原沙化面积已达到158万亩，占草原总面积的13%；并且还在以每年11.65%的速度递增，严重的沙化已经让这里的生态系统濒临崩溃的边缘。

专家告诉我们：“如果再听之任之，再不加大治理力度，若尔盖大草原在我们这一代或者下一代就可能不复存在。”同时，专家也告诉我们：“若尔盖的沙化是完全可以治理的。现在治理还来得及，如果现在不治，等到完全沙化了再治理就困难了，可能要比现在多付出几十倍的代价。”

历史和现实告诉我们，拯救中国最美的湿地草原若尔盖，并非人与自然的赛跑，而是人与人的赛跑，是环保意识、反应速度、行动能力等等各方面的综合比赛。

2）项目目标（要解决的环境问题）

a. 对已经沙化的湿地草原进行恢复性的治理；

b. 沙地能少一亩是一亩，绿地能多一亩是一亩；

c. 吸引社会力量和国家机构关注和重视若尔盖沙化的严峻状况；

d. 招募志愿者，成立规范的环保公益机构，坚持长期治理；

e. 设计和完善“认领沙地”机制，设计和完善“湿地草原户口本”，保证项目的透明度、可持续性和法律效力；

f. 提高当地牧民的保护和治理沙地的意识

g.推动国家部门实施若尔盖治沙的重大项目

h.最终遏制和扭转若尔盖恶化的生态，治理好若尔盖沙化草原。

3）项目活动（做了什么）

a. 进行了若尔盖湿地草原的深入的生态调查，完成长篇图文调查报告《若尔盖草原变迁70年：一场生态噩梦》，向社会发出了《拯救中国最美的湿地草原若尔盖倡议书》；

b. 设计了“认领沙地”机制，设计制作了“湿地草原户口本”，和当地政府机构签署了治沙合作协议书；

c. 首批认领了120亩沙化草原，于2007年开始治理，目前进度良好，完成护栏工程，成活率约8成；

d. 建立了拯救若尔盖博客网站，让社会及时了解若尔盖沙化和治理状况；

e. 在多所大学举行了讲座，并举行了环保摄影展；

f.在若尔盖当地举行了环保摄影展览，推动了当地牧民保护和治理沙化草原的意识，促进了禁牧协议的签署；

g.招募志愿者和认领者超过100人

4）项目成果指标（可量化的项目直接成果）

首批认领120亩沙地正在治理，已经初步披上绿装；建立围栏；认领者和志愿者超过100人；媒体报道超过100篇；在博客网站上发表相关文章超过30篇等

简要描述项目的成功之处：（生态、环境、社会影响）

a. 首批认领了120亩沙化草原，于2007年开始治理，目前进度良好，完成护栏工程，成活率约8成；

b.引起了人民日报、中央电视台、中国环境报、法制日报、华西都市报、成都商报等数十家媒体的关注，产生了较大的社会反响，促进了社会各界对若尔盖沙化问题严重性的认识；

c. 吸引了上百名志愿者和认领者的加入，国家环保总局副局长潘岳成为认领者，第17届中国十大杰出青年全体，成龙、宋祖英、江南春、钱文忠、陈彤等文艺界、企业界、学术界、媒体界等60余位社会知名人士加入认领者行列；

d. 引起了国家有关部门的重视，促进了国家有关项目的扶持。四川省林业部门把“若尔盖湿地恢复项目”作为全省的试点，3年计划投入1500万元，完成8000亩沙地的治理恢复，目前已经完成了三分之一的投资

简要描述项目中各合作方的关系、成功合作的事例：

中国环境文化促进会和首都青年编辑记者协会为项目发起方之一，为项目的宣传推广、呼吁社会力量加入做出了重要贡献；中国青少年社会服务中心自2008年11月起支持该项目，正在投入资金和平台推动项目实施；若尔盖县委和县政府，若尔盖县林业局，若尔盖湿地自然保护区管理局等机构负责治沙的具体工作，已经制定了成熟的治沙方案并开始实施，首批认领的120亩沙地的治理进度良好，目前已初步披上绿装，成活率较高，护栏工程已经完工。

请将图片资料编号并作简短说明

P089-001离花湖不远的地方，就是正在严重沙化的草地

P089-002这不是已治理好的沙漠，而是正在沙化的草原

P089-003已经退化的草地上，牛羊仍在啃食可怜的草

P089-004若尔盖县林业局副局长左林告诉我，鼠害肆虐，对草地破坏很大

P089-005这里曾经是一个湖，现在湖底的泥土已经全部裸露出来了

P089-006人与湿地，息息相关

更多照片请见网址：http://blog.sina.com.cn/s/blog_53734aad01000azr.html